Wouter Wilmink en Ivar Post

**Plan van Aanpak M&N Bodyfashion**

Datum: 27/02/2019

Versie 2 (Definitief)

Inhoudsopgave

[Planning en Taakverdeling 3](#_Toc2782938)

[Website Mockup 4](#_Toc2782939)

[Home Pagina 4](#_Toc2782940)

[Over Ons pagina 5](#_Toc2782941)

[Merken Pagina 6](#_Toc2782942)

[Klantspaarsysteem Pagina 7](#_Toc2782943)

[Acties Pagina 8](#_Toc2782944)

[Contact Pagina 9](#_Toc2782945)

[Core CSS 10](#_Toc2782946)

[Color Scheme 10](#_Toc2782947)

[Typografie 11](#_Toc2782948)

[Risico’s en Maatregelen 11](#_Toc2782949)

[Foto’s 12](#_Toc2782950)


[Homepage slider 12](#_Toc2782951)

# Planning en Taakverdeling


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Taak | Wie | Opmerkingen |
| 6-03-2019 | Core CSS (Documentatie) | Wouter | N/A |
| 6-03-2019 | Template maken (Documentatie) | Ivar | N/A |
| 13-03-2019 | Header (Site) | Beide | Git branch feature/header |
| 13-03-2019 | Navigatie (Site) | Ivar | Git branch feature/nav |
| 13-03-2019 | Footer (Site) | Wouter | Git branch feature/footer |
| 13-03-2019 | Responsiveness (Site) | Beide | N/A |
| 20-03-2019 | Home pagina (Site) | Beide | N/A |
| 20-03-2019 | Over Ons pagina (Site) | Ivar | N/A |
| 20-03-2019 | Merken pagina (Site) | Ivar | N/A |
| 20-03-2019 | Klantspaarsysteem pagina (Site) | Wouter | N/A |
| 20-03-2019 | Acties pagina (Site) | Wouter | N/A |
| 20-03-2019 | Contact pagina (Site) | Beide | N/A |
| 20-03-2019 | Responsiveness bijhouden (Site) | Beide | N/A |
| 27-03-2019 | Contactformulier (Site) | Beide | N/A |

# Website Mockup


## Home Pagina




## Over Ons pagina




## Merken Pagina




## Klantspaarsysteem Pagina



## Acties Pagina




## Contact Pagina



# Core CSS


## Color Scheme




Dit color scheme is onder voorbehoud, kan in het realisatieproces gewijzigd worden.

## Typografie

* <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Amiri:400i" rel="stylesheet">
* <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=IM+Fell+Great+Primer" rel="stylesheet">





# Risico’s en Maatregelen

Website word gerund op een lokale server, waarbij het contactformulier niet gaat werken. **Testen op DEV server of contactformulier werkt.**

# Foto’s

## Homepage slider

