Planning:

27-02     :

* Onderzoek naar concurrentie
* Planning maken
* Taakverdeling
* Ontwikkelomgeving

6-03    :

* Core CSS (Wouter)
* Template maken (Ivar)

13-03    :

* Header (Beide)
* Navigatie (Ivar)
* Footer (Wouter)
* Responsive maken (Beide)
  1. :
* Basis Pagina’s
  + Home (Beide)
  + Over Ons (Ivar)
  + Merken (Ivar)
  + Klantspaarsysteem (Wouter)
  + Acties (Wouter)
  + Contact (Beide)
* Responsive houden (Beide)

27-03    :

* Contactformulier (Beide)
* Spelingstijd