Wouter Wilmink en Ivar Post

Plan van Aanpak M&N Bodyfashion

Datum: 27/02/2019

Versie 2 (Definitief)

Inhoudsopgave

Planning en Taakverdeling	3

Website Mockup	4

Home Pagina	4

Over Ons pagina	5

Merken Pagina	6

Klantspaarsysteem Pagina	7

Acties Pagina	8

Contact Pagina	9

Core CSS	10

Color Scheme	10

Typografie	11

Risico’s en Maatregelen	11

Foto’s	12

Homepage slider	12

# Planning en Taakverdeling

| Datum | Taak | Wie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-03-2019 | Core CSS (Documentatie) | Wouter | N/A |
| 6-03-2019 | Template maken (Documentatie) | Ivar | N/A |
| 13-03-2019 | Header (Site) | Beide | Git branch feature/header |
| 13-03-2019 | Navigatie (Site) | Ivar | Git branch feature/nav |
| 13-03-2019 | Footer (Site) | Wouter | Git branch feature/footer |
| 13-03-2019 | Responsiveness (Site) | Beide | N/A |
| 20-03-2019 | Home pagina (Site) | Beide | N/A |
| 20-03-2019 | Over Ons pagina (Site) | Ivar | N/A |
| 20-03-2019 | Merken pagina (Site) | Ivar | N/A |
| 20-03-2019 | Klantspaarsysteem pagina (Site) | Wouter | N/A |
| 20-03-2019 | Acties pagina (Site) | Wouter | N/A |
| 20-03-2019 | Contact pagina (Site) | Beide | N/A |
| 20-03-2019 | Responsiveness bijhouden (Site) | Beide | N/A |
| 27-03-2019 | Contactformulier (Site) | Beide | N/A |

# Website Mockup

## Home Pagina

## Over Ons pagina

## Merken Pagina

## Klantspaarsysteem Pagina

## Acties Pagina

## Contact Pagina

# Core CSS

## Color Scheme

Dit color scheme is onder voorbehoud, kan in het realisatieproces gewijzigd worden.

## Typografie

- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Amiri:400i" rel="stylesheet">

- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=IM+Fell+Great+Primer" rel="stylesheet">

# Risico’s en Maatregelen

Website word gerund op een lokale server, waarbij het contactformulier niet gaat werken. Testen op DEV server of contactformulier werkt.

# Foto’s

## Homepage slider